GRADUATION PROJECT

Proje Bittiğinde Elimizde Ne Olacak?

İlerleme aşamaları, somut çıktılar, demo ve teslim edilecek materyaller

Proje özeti: DINOv3 sabit (frozen) backbone olarak kullanılacak. Biz, modelin hangi bölgelere ikinci kez daha detaylı bakması gerektiğine karar veren adaptif bir refinement sistemi geliştireceğiz.

Şu anki durum: Başlangıç baseline’ı hazır: validation mIoU = 0.7147.

Hazırlanma amacı: danışman görüşmesi, proje planı ve uygulama yol haritası

# 1. Projenin sonunda çalışan sistem

Final sistem bir fotoğraf alacak ve yalnızca segmentation maskesi değil, modelin hangi bölgeleri zor bulduğunu, hangi bölgeleri yeniden işlediğini ve refinement sonrasındaki final sonucu da gösterecek.

| Girdi | Kullanıcının yüklediği orijinal RGB görüntü. |
| --- | --- |
| Baseline | DINOv3 + segmentation head ile ilk global mask. |
| Hard-region map | Uncertainty/region score heatmap ve seçilen K bölge. |
| Zoomed crops | Orijinal fotoğraftan alınan yüksek detaylı seçili bölgeler. |
| Local masks | Her crop için ikinci-pass segmentation sonucu. |
| Final çıktı | Global ve local tahminlerin birleştiği refined segmentation maskesi. |
| Performans özeti | mIoU, inference süresi, DINOv3 pass sayısı ve kullanılan crop sayısı. |

# 2. Projenin ilerleme çizgisi

| Aşama | Ne olacak? | Durum |
| --- | --- | --- |
| M0 - Teknik altyapı | DINOv3 erişimi, GPU, patch feature extraction. | Tamamlandı |
| M1 - Baseline segmentation | Pascal VOC + frozen DINOv3 + linear head. | Tamamlandı |
| M2 - Baseline doğrulama | 5 epoch eğitim ve validation mIoU. | 0.7147 elde edildi |
| M3 - Oracle Zoom Test | Doğru bölgeye zoom yapıldığında IoU artıyor mu? | Sıradaki adım |
| M4 - Uncertainty map | Modelin zorlandığı bölgelerin otomatik çıkarılması. | Planlandı |
| M5 - Region Selector | Top-K zor bölgenin otomatik seçimi. | Planlandı |
| M6 - Adaptive second pass | Original image crop -> aynı DINOv3 -> local prediction. | Planlandı |
| M7 - Fusion | Global + local prediction birleştirme. | Planlandı |
| M8 - Benchmark | Baseline / sliding / random / ours karşılaştırması. | Planlandı |
| M9 - Demo + tez | Görsel demo, tablolar, analiz ve rapor. | Final teslim |

# 3. Finalde göstereceğimiz ana görsel

| Panel 1 | Original Image |
| --- | --- |
| Panel 2 | Ground Truth (test veri setinde) |
| Panel 3 | Low-res Baseline Prediction |
| Panel 4 | Uncertainty / Hard Region Heatmap |
| Panel 5 | Selected Zoom Crops |
| Panel 6 | Local Refined Predictions |
| Panel 7 | Final Adaptive Segmentation |

Sunum açısından avantaj Hoca sadece bir mIoU sayısı görmeyecek. Modelin nerede hata yaptığını, hangi bölgeyi seçtiğini, o bölgeye neden tekrar baktığını ve final maskenin nasıl değiştiğini adım adım görebilecek.

# 4. Final benchmark tablosu nasıl olacak?

| Yöntem | mIoU | Ortalama DINOv3 pass | Latency | Yorum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Low-res global | ölçülecek | 1 | ölçülecek | En ucuz baseline |
| Sliding-window | ölçülecek | yüksek | ölçülecek | Yüksek detay, yüksek maliyet |
| Random-K crop | ölçülecek | 1 + K | ölçülecek | Region selector kontrol baseline’ı |
| Adaptive-K crop (ours) | ölçülecek | 1 + K | ölçülecek | Seçici refinement |

# 5. Elimizde bulunacak somut teslimatlar

Çalışan PyTorch kod tabanı.

Frozen DINOv3 kullanan eğitilmiş segmentation head checkpoint’i.

Uncertainty ve adaptive region-selection modülü.

Original-image crop ve second-pass inference modülü.

Global-local fusion modülü.

Validation/test mIoU sonuçları ve sınıf bazlı IoU tablosu.

Compute karşılaştırması: pass sayısı, latency ve gerekirse GPU memory ölçümü.

Örnek görüntüler: baseline, heatmap, crop, local mask, final mask.

Colab notebook veya küçük Gradio demo.

Graduation thesis / final report ve sunumda kullanılacak figürler.

# 6. Önerilen proje klasörü

graduation_project/ models/ dino_backbone.py segmentation_head.py adaptive/ uncertainty.py region_selector.py crop_manager.py fusion.py datasets/ voc.py experiments/ baseline.py oracle_zoom.py adaptive_zoom.py train.py evaluate.py demo.ipynb

# 7. Final demo senaryosu

| 1 | Bir validation/test fotoğrafı seçilir veya kullanıcı bir fotoğraf yükler. |
| --- | --- |
| 2 | Baseline segmentation ekranda gösterilir. |
| 3 | Uncertainty heatmap açılır; sistemin seçtiği bölgeler kutu ile işaretlenir. |
| 4 | Seçilen crop’ların original image’den alındığı gösterilir. |
| 5 | Local prediction ve final fused mask gösterilir. |
| 6 | Baseline ve adaptive mIoU / latency / pass sayısı yan yana yazdırılır. |

# 8. Proje sonunda hangi cümleyi söyleyebileceğiz?

Final sonuç dili Proje sonunda kesin olarak çalışan bir baseline, adaptive refinement pipeline’ı, görsel çıktılar ve ölçülmüş benchmark sonuçları elimizde olacak. Performansın ne kadar iyileşeceği önceden garanti edilemez; bilimsel sonuç deneylerle belirlenecek. Pozitif sonuçta accuracy-compute avantajını göstereceğiz, negatif veya sınırlı sonuçta ise hangi koşullarda adaptive refinement’ın fayda sağlamadığını analiz edeceğiz.